| BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI CÔNG TY

1. Tên đơn vị thực tập:

2. Nội dung công việc thực tập:

3. Họ tên giảng viên hướng dẫn:

4. Họ tên người hướng dẫn công ty:

5. Sinh viên thực tập:

(1)    ................................................................MSSV:........................ Lớp:...........................

(2)    ................................................................MSSV:........................ Lớp:...........................

| Tuần | Ngày | Công việc thực hiện | Xác nhận của đơn vị thực tập và ký tên | Nhận xét của GVHD và ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03–07 /3/2026 | • Tìm hiểu yêu cầu dự án, phân tích nghiệp vụ siêu thị mini • Nghiên cứu React Native 0.81.5, Expo SDK 54, Expo Router, TypeScript • Khởi tạo dự án, thiết kế kiến trúc thư mục (app/, src/services/, src/store/) • Cấu hình môi trường: .env, tsconfig.json, Docker, Firebase (google-services.json) |  |  |
| 2 | 10–14 /3/2026 | • Module Authentication (app/(auth)/): Splash, Đăng nhập, Đăng ký • Tích hợp Google Sign-In + Firebase Auth (firebase-auth.service.ts) • Luồng Quên mật khẩu: forgot-password → verify-otp (OTP + đếm ngược) → reset-password • Cấu hình Axios client (client.ts, endpoints.ts, api-error.ts); auth.store.ts (Zustand) |  |  |
| 3 | 17–21 /3/2026 | • Màn hình Home: Banner slider (BannerSlider.tsx), sản phẩm nổi bật/bán chạy • Màn hình Category: cây danh mục cha/con (CategoryParent, CategoryChild) • Tích hợp banner.service.ts, product.service.ts, category.service.ts • Components tái sử dụng: AppButton, AppHeader, AppInput, EmptyState, Loading • MediaGalleryViewer.tsx + InlineVideoPlayer.tsx cho xem ảnh/video sản phẩm |  |  |
| 4 | 24–28 /3/2026 | • Chi tiết sản phẩm (app/product/[id].tsx): ảnh, mô tả, giá, thêm giỏ hàng • Tìm kiếm (app/search/): SearchBar, FilterModal, debounce, lịch sử tìm kiếm • Tích hợp search.service.ts + search.store.ts • Giỏ hàng (CartScreen.tsx): thêm/xóa/cập nhật SL, CartToast, ConfirmDeleteModal • Quản lý state giỏ hàng với Zustand (cart.store.ts) + cart.service.ts |  |  |
| 5 | 31/3– 04/4/26 | • Checkout (app/checkout/index.tsx): địa chỉ, tóm tắt đơn, voucher, thanh toán • Tích hợp MapPickerModal.tsx (expo-location): chọn địa chỉ trực tiếp trên bản đồ • Màn hình Voucher (app/vouchers.tsx): voucher.service.ts + voucher.store.ts • Thanh toán (app/payment/result.tsx): COD/VNPAY; success.tsx (đặt hàng thành công) • Tích hợp address.service.ts + address.store.ts + DeliveryAddressSelector.tsx |  |  |
| 6 | 07–11 /4/2026 | • Quản lý đơn hàng (app/(tabs)/orders.tsx): tabs trạng thái, order.store.ts • Chi tiết đơn hàng (app/order/[id].tsx): timeline, thông tin SP, hủy đơn • In hóa đơn sử dụng expo-print ngay trong chi tiết đơn hàng • Đánh giá sản phẩm (app/review/[id].tsx): chọn sao, viết nhận xét, upload ảnh • Hỗ trợ khách hàng (profile/support.tsx + chat.tsx): useChat hook, WebSocket real-time |  |  |
| 7 | 14–22 /4/2026 | • Hồ sơ cá nhân (profile.tsx): edit.tsx, change-password, addresses, security • Upload ảnh đại diện (expo-image-picker + expo-image-manipulator); user.service.ts • Module Staff/Admin (app/staff-admin/): admin-overview (dashboard tổng quan) • inventory-basic/list, order-manage/status, revenue-report (biểu đồ doanh thu) • support-chat/tickets; tích hợp report.service.ts + admin-support.service.ts |  |  |
| 8 | 23–29 /4/2026 | • Push Notification: usePushNotification + device.service.ts (Firebase FCM) • Kiểm thử toàn bộ app trên thiết bị Android thật và Emulator • Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng: lazy loading, caching (AsyncStorage), React Native Reanimated • Đóng gói với Docker (Dockerfile + docker-compose.yml) • Hoàn thiện báo cáo thực tập; bàn giao mã nguồn, demo ứng dụng |  |  |

TP.HCM, ngày…… tháng……năm  201..

Nhận xét chung của nơi thực tập

Ký tên (ghi rõ họ tên)

Điểm của từng giảng viên và điểm trung bình của đồ án:

| Giảng Viên Hướng Dẫn Nhận xét: Điểm số: Điểm chữ: Ký tên (ghi rõ họ tên) | Giảng Viên Phản Biện Nhận xét: Điểm số: Điểm chữ: Ký tên (ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |